Bài 1:

1. Sprint Planning

- Mục tiêu:

  - Quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, …

- Thành viên:

  - Scrum Master.

  - Product Owner.

  - Dev team.

2. Daily Scrum

- Họp: 15p

- Diễn ra: đầu ca làm hoặc cuối

- Tham gia:

  - Scrum Master

  - Dev Team

- Nêu ra những vấn đề:

  - Bạn đang làm những cái gì

  - Có gặp vấn đề gì

  - Đã giải quyết chưa

3. Sprint Review

- Release

- Đánh giá

4. Sprint Retrospective

- Hợp các vấn đề trong sprint

- Đưa ra những trở ngại trong quá trình làm:

  - Giao tiếp

  - Nhận nhiệm vụ

  - Xích mích nội bộ

- Những vần đề cần cải thiện

Bài 2:

User Stories:

- Tìm kiếm sản phẩm ( High )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục để tôi có thể mua sản phẩm tôi muốn.

- Đăng nhập/ Đăng ký ( High )

  - Tôi là khách hàng, tôi muốn tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào để mua hàng.

- Xem chi tiết sản phẩm ( Low )

  - Tôi là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết để biết thêm thông tin về size, số lượng, còn, số lượt mua, hình ảnh sản phẩm.

- Thêm vào giỏ hàng ( Medium )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn cho sản phẩm vào giỏ hàng để lưu lại thông tin mua và sẽ thanh toán tại một thời điểm nào đó.

- Thay đổi số lượng trong giỏ hàng ( Medium )

  - Tôi là khách hàng, tôi muốn thay đổi số lượng sản phẩm muốn mua để tôi muốn mua theo số lượng lớn.

- Thanh toán ( High )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn thanh toán những sản phẩm tôi mua để tôi có thể nhận hàng và sử dụng.

- Theo dõi đơn hàng ( Low )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn theo dõi đơn hàng của tôi đang trong giai đoạn nào ( chờ xác nhận, xác nhận, đang giao, đã nhận hàng, hủy hàng ).

Bài 3:

User Stories

- Us 1: Tìm kiếm phim

- Us 2: Đăng ký/ Đăng nhập

- Us 3: Xem chi tiết phim

- Us 4: Xem lịch

- Us 5: Chọn combo

- Us 6: Chọn ghế

- Us 7: Thanh toán

- Us 8: Nhận vé

User Story Mapping

1. Tìm kiếm phim

- Tìm kiếm theo tên phim.

- Tìm kiếm theo thể loại.

2. Đăng ký/ Đăng nhập

3. Xem chi tiết phim

- Xem mô tả.

- Xem trailer.

4. Xem lịch chiếu

- Chọn rạp.

- Chọn suất chiếu.

5. Chọn combo

- Chọn theo mức giá.

6. Chọn ghế

- Hiển thị sơ đồ ghế

- Chọn ghế còn trống

7. Thanh toán

- Chọn phương thức thanh toán

- Thanh toán online

8. Nhận vé

- Nhập mã QR

- Nhận qua email

Product Backlog

- Tìm kiếm phim theo tên

- Lọc phim theo thể loại

- Xem chi tiết phim

- Xem lịch chiếu phim

- Chọn ghế

- Đặt vé

- Thanh toán online

- Nhận mã QR

Bài 4:

Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

Người chủ trì: Scrum Master

Thời gian: 15p

Thành viên: Dev 1, Dev 2, Dev 3

Dev 1:

- Hôm qua:

  - Hoàn thành giao diện Dashboard: thống kê, biểu đồ, thể loại mượn nhiều.

  - Làm xong UI danh sách sách + phân trang.

- Hôm nay:

  - Tích hợp API lấy thống kê.

  - Hoàn thiện modal thêm sách.

- Vướng mắc:

  - Chưa rõ format API trả về cho biểu đồ => cần backend confirm.

Dev 2:

- Hôm qua:

- Hoàn thành API đăng nhập + phân quyền.

- Làm xong API lấy danh sách sách có lọc + phân trang.

- Hôm nay:

- Làm API thống kê thể loại mượn nhiều nhất.

- Tạo API lấy danh sách sách quá hạn.

- Vướng mắc:

- Thiếu thông tin “số ngày cho mượn tối đa” trong requirement → cần PO xác nhận.

Dev 3:

- Hôm qua:

  - Test module đăng nhập (PASS).

  - Test UI form thêm sách (found 2 bugs).

- Hôm nay:

  - Test dashboard sau khi FE kết nối API.

  - Viết test case cho phần phiếu mượn.

- Vướng mắc:

  - Chưa được cung cấp dữ liệu mock cho thống kê.

Product Owner

- Số ngày mượn tối đa = 14 ngày.

- API thống kê trả về theo format FE yêu cầu, gửi lại trong giờ trưa.

- Mock data thống kê sẽ gửi Tester trong hôm nay.

Scrum Master

- Backend confirm API format trước 14h.

- Frontend chờ API để hoàn thiện biểu đồ.

- Tester chờ mock data.

- Không có blocker lớn, tiến độ vẫn đúng Sprint.

Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch:

1. Điều chỉnh liên quan đến Dev 1 (Frontend):

- FE đang chờ backend confirm format API biểu đồ → Scrum Master yêu cầu Backend gửi format API trước 12:00 hôm nay.

- FE sẽ tạm thời chuyển sang hoàn thiện modal thêm sách và validate để không bị đứng việc.

2. Điều chỉnh liên quan đến Dev 2 (Backend):

- Backend thiếu thông tin “Số ngày mượn tối đa” → PO đã xác nhận là 14 ngày.

- Backend ưu tiên hoàn thành API thống kê trước để đáp ứng nhu cầu của FE. Việc làm API sách quá hạn có thể chuyển sang buổi chiều hoặc cuối ngày.

3. Điều chỉnh liên quan đến Dev 3 (Tester):

- Tester thiếu mock data → PO cung cấp mock data thống kê trong buổi sáng.

- Tester sẽ test Dashboard sau khi FE tích hợp API trong chiều nay.

- Test case phiếu mượn tiếp tục thực hiện bình thường.

4. Tổng thể Sprint:

- Không có blocker lớn.

- Các vướng mắc đều đã có hướng giải quyết trong ngày.

- Tiến độ Sprint vẫn đảm bảo, không cần mở thêm task hoặc kéo dài thời gian.

Scrum Master nhắc nhở:

- Giữ Daily đúng 15 phút.

- Mọi vấn đề cần thảo luận sâu sẽ họp riêng sau Daily để tránh ảnh hưởng thời gian của nhóm.