Bài 1: Kịch bản cuộc họp Daily Scrum

1. Vai trò

- Scrum Master (SM): Bạn

- Dev Team: Dev 1, Dev 2, Dev 3

- Product Owner (PO): (Không bắt buộc tham dự)

2. Báo cáo của từng Dev

- Dev 1:

  - Hôm qua:

    - Hoàn thiện màn hình đăng nhập và đăng ký

    - Tích hợp API xác thực người dùng

  - Hôm nay:

    - Bắt đầu làm giao diện trang Profile

    - Kiểm thử API đăng nhập

  - Cản trở:

    - Không có

  - Scrum Master:

    - Tốt, hãy hoàn thành phần việc hôm nay theo đúng hạn

- Dev 2:

  - Hôm qua:

    - Hoàn thành UI danh sách sản phẩm

    - Gắn bộ lọc theo danh mục

  - Hôm nay:

    - Tạo chức năng xem chi tiết sản phẩm

    - Tối ưu bộ lọc

  - Cản trở:

    - Dữ liệu mẫu trong môi trường test chưa đúng, thiếu nhiều field

  - Scrum Master:

    - Ok, sau cuộc họp tôi sẽ nhờ PO cập nhật data chuẩn

- Dev 3:

  - Hôm qua:

    - Thiết kế và dựng API giỏ hàng.

    - Viết unit test cho phần thêm sản phẩm vào giỏ hàng

  - Hôm nay:

    - Tích hợp API giỏ hàng vào ứng dụng

    - Hoàn thiện chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

  - Cản trở:

    - Cần trao đổi với Dev 2 về UI giỏ hàng để đồng bộ dữ liệu

  - Scrum Master:

    - Phần hôm qua làm tốt, sau cuộc họp hôm nay Dev 3 với Dev 2 thảo luận lại với nhau để đồng bộ UI

Bài 2:

- Trục X: Số ngày trong Sprint

- Trục Y: Số điểm SP còn lại

- Đường màu xanh: Là đường kế hoạch ( điểm công việc yêu cầu trong ngày )

- Đường màu cam: Là đường thực tế ( điểm công việc chưa hoàn thành trong ngày)

- Theo biểu đồ trên thì nhóm đang đi đúng hướng

- Vào ngày thứ 5 công việc chưa hoàn thành đã cao hơn số việc yêu cầu và công việc chưa hoàn thành của ngày thứ 5 lại cao hơn ngày thứ 4.

- Chúng ta cần họp lại để loại bỏ những yêu cầu phát sinh

Bài 3:

Bước 1: Mô phỏng Daily Scrum (Ngày thứ 6 của Sprint)

Dev 1

- Hôm qua: Hoàn thành giao diện danh sách sản phẩm, gặp lỗi CORS khi gọi API.

- Hôm nay: Sửa lỗi gọi API và làm UI chi tiết sản phẩm.

- Trở ngại: API không truy cập được.

Dev 2

- Hôm qua: Hoàn thành API sản phẩm nhưng chưa cấu hình CORS.

- Hôm nay: Bổ sung CORS và viết API lọc sản phẩm.

- Trở ngại: Cần xác nhận cấu trúc dữ liệu với Front-end.

Tester

- Hôm qua: Viết test case đăng nhập.

- Hôm nay: Test danh sách sản phẩm.

- Trở ngại: Thiếu tài liệu mô tả quy tắc lọc.

Bước 2: Cách nhóm giải quyết vấn đề

- Dev 2 ưu tiên sửa CORS. Dev 1 tạm dùng dữ liệu mock để không bị chặn công việc.

- Scrum Master mời Product Owner làm rõ quy tắc lọc để Tester cập nhật test case.

- Dev 1 và Dev 2 họp 10 phút sau Daily để thống nhất format JSON trả về.

Bước 3: Cách giữ Daily Scrum ngắn gọn

- Chỉ trả lời 3 câu hỏi: hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, có trở ngại không.

- Không giải quyết vấn đề trong Daily, chỉ ghi nhận rồi tách buổi họp riêng.

- Giữ đúng 15 phút, tránh nói lan man.

- Tập trung vào Sprint Goal.

Bước 4: Vai trò Scrum Master

- Bắt đầu và điều phối cuộc họp đúng 3 câu hỏi.

- Giữ mọi người đi đúng trọng tâm, giới hạn thời gian.

- Ghi nhận các trở ngại và lập cuộc họp nhanh sau Daily để xử lý.

- Nhắc lại Sprint Goal để đội không bị lệch hướng.

Bài 4:

- Ngày 6 công việc còn lại bị tăng lên do bị thiếu tài nguyên và không thể hoàn thành đúng tiến độ

  - Do backend chưa cung cấp API đúng tiến độ

  - Thiếu thiết bị/ thiết kế/ tài liệu từ PO hoặc Designer

- Scrum master cần

  - Xác định tài nguyên còn thiếu

    - UI

    - API

    - Tài liệu yêu cầu

  - Tìm giải pháp

    - Hỗ trợ team backend ( ưu tiên API làm chậm tiến độ )

    - Yêu cầu PO cung cấp tài liệu còn thiếu

  - Phân lại công việc

    - Tận dụng dev rảnh để giúp làm những task chưa hoàn thành

    - Ưu tiên các US quan trọng

  - Trao đổi với PO

    - Có cần loại bỏ bớt Product Backlog ko cần thiết trong Sprint ko

    - Tập trung vào những phần chính của Sprint Goal

Bài 5:

Bước 1: Bảng theo dõi công việc (Kanban Board)

| Việc cần làm | Đang làm | Đã xong |
| --- | --- | --- |
| Vẽ giao diện trang chính | Vẽ giao diện trang chi tiết | Tạo logo ứng dụng |
| Làm phần đăng nhập | Làm chức năng quản lý công việc | Chuẩn bị môi trường làm việc |
| Kiểm tra độ an toàn hệ thống |  |  |
| Làm phần thanh toán |  |  |
| Kiểm tra từng phần nhỏ |  |  |

Bước 2: Giới hạn số việc đang làm

| Cột | Giới hạn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Việc cần làm | Không giới hạn | Chưa bắt tay vào làm nên không ảnh hưởng |
| Đang làm | Tối đa 3 việc | Giúp mọi người tập trung, không ôm quá nhiều việc một lúc |
| Đã xong | Không giới hạn | Các việc đã hoàn thành |

Giới hạn này giúp nhóm tránh bị rối hoặc “ngợp” khi ai cũng đang làm nhiều việc cùng lúc.

Bước 3: Khi nhóm bị quá tải và cách điều chỉnh

Tình huống: Cột “Đang làm” có quá nhiều việc

| Việc cần làm | Đang làm (6 việc – quá tải) | Đã xong |
| --- | --- | --- |
| Vẽ trang chính | Vẽ trang chi tiết | Logo ứng dụng |
| Kiểm tra độ an toàn | Làm chức năng quản lý công việc | Chuẩn bị môi trường |
| Kiểm tra từng phần | Làm đăng nhập |  |
| Làm thanh toán | Kiểm tra độ an toàn |  |
|  | Kiểm tra từng phần |  |
|  | Làm thanh toán |  |

Nhóm bị chậm tiến độ vì ai cũng ôm nhiều việc.

Cách điều chỉnh

| Hành động | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Giảm số việc “Đang làm” xuống 3 | Trở lại nhịp độ làm việc bình thường |
| Làm xong các việc gần hoàn thành trước | Giúp công việc “chạy” trơn tru hơn |
| Ngừng nhận thêm việc mới | Tập trung hoàn tất phần dang dở |
| Cả nhóm trao đổi nhanh | Xem ai đang gặp khó khăn để hỗ trợ |
| Việc chưa cần thiết → đưa lại sang “Việc cần làm” | Ưu tiên những việc quan trọng hơn |

Bước 4: Vai trò của người phụ trách (Scrum Master)

| Việc cần làm của người phụ trách | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Nhắc mọi người cập nhật bảng theo dõi | Để bảng luôn phản ánh đúng tình hình thật |
| Theo dõi cột “Đang làm” mỗi ngày | Phát hiện sớm khi có quá nhiều việc |
| Giúp cả nhóm giải quyết khúc mắc | Tránh để việc bị tắc hoặc trì hoãn |
| Khuyến khích nhóm hoàn thành việc cũ trước khi làm việc mới | Giảm sự rối rắm và làm việc hiệu quả hơn |
| Hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên | Giúp mọi người làm việc nhịp nhàng hơn |
| Gợi ý cải tiến cách làm việc | Tối ưu hóa quy trình để tiết kiệm thời gian |

Bài 6:

1. Kế hoạch Daily Scrum

Cách tổ chức Daily Scrum

- Cuộc họp diễn ra mỗi ngày, đúng một thời điểm cố định.

- Thời lượng tối đa 15 phút.

- Mọi người đứng họp để giữ cuộc họp ngắn gọn.

- Mỗi người lần lượt báo cáo, không thảo luận dài dòng trong cuộc họp.

- Các vấn đề phát sinh sẽ được trao đổi thêm sau cuộc họp.

Ba câu hỏi chính trong Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm tiến gần hơn đến mục tiêu?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để tiếp tục đạt mục tiêu?

- Tôi có gặp trở ngại gì làm chậm tiến độ không?

Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả

- Mọi người chuẩn bị trước khi vào họp.

- Trả lời đúng trọng tâm, ngắn gọn.

- Không dùng thời gian họp để tranh luận vấn đề phức tạp.

- Tập trung vào mục tiêu chung của Sprint.

- Người phụ trách (Scrum Master) giữ cuộc họp đúng thời gian.

2. Burndown Chart – Theo dõi tiến độ Sprint

Cách đọc và phân tích

- Đường đi xuống đều → nhóm đang đi đúng hướng.

- Đường ngang trong vài ngày → nhóm bị chậm, có thể gặp vấn đề.

- Đường đi xuống quá nhanh → nhóm hoàn thành sớm hoặc ước lượng chưa chính xác.

- Nếu đến ngày 7–8 mà còn nhiều việc → nguy cơ không đạt mục tiêu, cần điều chỉnh.

3. Kanban Board của Sprint

Kanban Board

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện tính năng mới | Lập trình chức năng A | Kiểm tra lại mã A | Hoàn thành API đăng nhập |
| Viết mô tả chi tiết cho người dùng | Lập trình chức năng B |  | Hoàn thành phần giao diện chính |
| Làm thử nghiệm tính năng | Chỉnh sửa giao diện |  |  |

4. Vai trò của Scrum Master

Giúp Daily Scrum hiệu quả

- Nhắc mọi người đúng giờ, đúng thời lượng.

- Giữ cuộc họp đi thẳng vào vấn đề.

- Ghi nhận các trở ngại để xử lý sau họp.

- Quan sát để xem có ai gặp khó khăn cần hỗ trợ.

Giải quyết vấn đề và xung đột trong nhóm

- Nghe cả hai bên và tìm hướng giải quyết trung lập.

- Tập trung vào mục tiêu chung hơn là lỗi của ai.

- Sắp xếp thời gian để trao đổi riêng khi cần.

- Tìm giải pháp nhanh nhất để nhóm làm việc bình thường.

Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

- Giao tiếp rõ ràng – giúp mọi người hiểu nhau và làm việc trơn tru.

- Giải quyết vấn đề nhanh – khi có trở ngại, tìm cách tháo gỡ ngay.

- Tổ chức và theo dõi công việc tốt – bảo đảm nhóm đi đúng hướng trong suốt Sprint.

Bài 7:

Bước 1: Kanban Board (1 ngày Sprint)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Kết nối API đăng ký | (Trống) |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

Bước 2: Tổng điểm công việc

- Tổng điểm Sprint: 9 điểm

- Mỗi task: 3 điểm

| Task | Điểm |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện | 3 |
| Kết nối API | 3 |
| Kiểm thử form | 3 |

Bước 3: Daily Scrum buổi sáng (mô phỏng nhóm 3 người)

Thành viên 1

- Hôm qua tôi đã: không có (Sprint 1 ngày).

- Hôm nay tôi sẽ: thiết kế giao diện form đăng ký.

- Trở ngại: chưa có.

Thành viên 2

- Hôm qua tôi đã: không có.

- Hôm nay tôi sẽ: bắt đầu phần kết nối API đăng ký.

- Trở ngại: chờ giao diện hoàn chỉnh để gắn API.

Thành viên 3

- Hôm qua tôi đã: không có.

- Hôm nay tôi sẽ: kiểm thử sau khi có giao diện và API.

- Trở ngại: chưa có dữ liệu để test.

Bước 4: Burndown Chart cuối ngày

Tiến độ thực tế trong ngày

| Thời điểm | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| Đầu ngày | 9 |
| Sau khi xong giao diện | 6 |
| Sau khi xong kết nối API | 3 |
| Cuối ngày (hoàn tất kiểm thử) | 0 |

→ Đường Burndown giảm từ 9 → 0 đúng theo kế hoạch.

(Trong bài nộp bạn có thể vẽ biểu đồ đường thẳng giảm dần.)

Bước 5: Vai trò của Scrum Master trong ngày

- Nhắc nhóm họp đúng giờ và giữ cuộc họp ngắn gọn.

- Theo dõi tiến độ từng task, đảm bảo không ai bị “kẹt”.

- Hỗ trợ liên lạc nhanh giữa các thành viên khi cần.

- Cập nhật bảng công việc và Burndown Chart.

- Nhắc mọi người tập trung vào mục tiêu duy nhất của ngày.

Phản hồi cuối ngày (3–5 dòng)

Hôm nay nhóm hoàn thành đầy đủ cả 3 task đúng với kế hoạch ban đầu. Các thành viên phối hợp tốt, bàn giao công việc đúng lúc nên không có thời gian trống. Khó khăn duy nhất là phần API cần chờ giao diện hoàn chỉnh, nhưng được giải quyết nhanh nhờ trao đổi trực tiếp. Scrum Master hỗ trợ điều phối và nhắc nhóm cập nhật công việc liên tục, giúp tiến độ không bị chậm.