Bài 1:

Product Owner (PO):
“Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Sprint Review hôm nay. Sprint Goal của chúng ta là cho phép người dùng tạo nhóm và mời thành viên. Nhóm Dev đã hoàn thành core feature này và sẽ demo ngay sau đây.”

Developer (Dev):
“Trong Sprint này, chúng tôi đã hoàn thành tính năng Tạo nhóm. Khi người dùng nhập tên nhóm và mô tả, hệ thống sẽ tạo nhóm mới và hiển thị trong danh sách.
Demo:

- Nhập tên nhóm => ‘Team Marketing’

- Bấm Create => Nhóm được tạo, hiển thị ngay trong bảng.

- Ngoài ra, chúng tôi đã xử lý validate tên nhóm và hiển thị thông báo lỗi nếu để trống.”

Stakeholder:
“Chức năng chạy mượt, giao diện tốt. Tôi có một đề xuất nhỏ: phần mô tả nhóm nên giới hạn ký tự và có gợi ý mẫu để người dùng dễ viết hơn. Không biết nhóm có thể xem xét đưa vào Sprint sau không?”

Bài 2:

1. Product Backlog Item (PBI)

PBI: Thêm bộ lọc thống kê theo ngày trong màn hình xem thống kê hoạt động

Dạng User Story:
Role: Trưởng phòng vận hành,
Goal: có bộ lọc thống kê theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
Benefit: có thể xem chi tiết hoạt động của người dùng trong một khoảng thời gian cụ thể và đánh giá chính xác hiệu suất từng ngày.

2. Acceptance Criteria

Dạng Given – When – Then (3 AC)

AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

- Given người dùng đang ở trang thống kê hoạt động

- When người dùng chọn 1 ngày trên bộ lọc (ví dụ 03/11) và bấm “Áp dụng”

- Then hệ thống hiển thị thống kê đúng với dữ liệu của ngày đó.

AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

- Given người dùng muốn xem thống kê gần nhất

- When người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

- Then hệ thống trả về thống kê của toàn bộ hoạt động trong 24 giờ tính từ thời điểm hiện tại.

AC3 – Trường hợp không có dữ liệu

- Given ngày được chọn không có hoạt động nào

- When hệ thống xử lý bộ lọc

- Then giao diện hiển thị thông báo “Không có dữ liệu” thay vì biểu đồ trống.

Bài 3: Ứng dụng quản lý công việc

1. Timeline Sprint (14 ngày)

| Ngày | Công việc |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning + Chia task + Thiết lập môi trường dev |
| Ngày 2 | Thiết kế API + Tạo cấu trúc project (Frontend + Backend) |
| Ngày 3 | Phát triển chức năng “Tạo công việc mới” |
| Ngày 4 | Hoàn thiện UI + Validate form |
| Ngày 5 | Tích hợp API tạo công việc |
| Ngày 6 | Phát triển tính năng “Xem danh sách công việc theo trạng thái” |
| Ngày 7 | Kiểm thử nội bộ + Fix bug nhỏ |
| Ngày 8 | Phát sinh yêu cầu mới từ Stakeholder (bộ lọc theo mức độ ưu tiên) |
| Ngày 9 | Phát triển chức năng “Lọc công việc theo độ ưu tiên” |
| Ngày 10 | Hoàn thành API + Kết nối UI |
| Ngày 11 | Code review + Tối ưu hiệu năng truy vấn |
| Ngày 12 | Kiểm thử tích hợp (Integration Test) |
| Ngày 13 | Chuẩn bị demo + Viết release note |
| Ngày 14 | Sprint Review & Sprint Retrospective |

2. 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

1. Ngày 3 – Hoàn thành tính năng tạo công việc

Mô tả: Dev hoàn thiện chức năng tạo task với các trường: tiêu đề, mô tả, deadline, mức độ ưu tiên.
Ảnh hưởng: Tích cực – giúp các tính năng sau có dữ liệu để phát triển và test.
Bài học: Luôn hoàn thiện sớm các chức năng nền tảng để tránh “tắc nghẽn” cho các phần sau.

2. Ngày 7 – Xuất hiện bug ghi đè dữ liệu task

Mô tả: Khi chỉnh sửa task cũ, hệ thống ghi đè sai TaskID dẫn đến mất dữ liệu task khác.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – tốn 0.5 ngày fix và phải kiểm thử lại toàn bộ module danh sách task.
Bài học: Luôn viết unit test tối thiểu cho những thao tác CRUD quan trọng.

3. Ngày 8 – Stakeholder yêu cầu bổ sung bộ lọc theo mức độ ưu tiên

Mô tả: Trong buổi demo giữa Sprint, Stakeholder đề xuất thêm bộ lọc ưu tiên (High/Medium/Low).
Ảnh hưởng: Trung tính – Team đồng ý đưa vào Backlog và kéo vào Sprint vì còn đủ capacity.
Bài học: Sprint vẫn có thể linh hoạt thay đổi nếu cả team đồng thuận và còn năng lực.

4. Ngày 11 – Code Review phát hiện query chậm

Mô tả: Trong review backend, phát hiện API lấy danh sách task mất 700ms do join không tối ưu.
Ảnh hưởng: Tích cực – sau khi tối ưu còn 120ms, cải thiện UX rõ rệt.
Bài học: Code review không chỉ tìm bug mà còn giúp tăng hiệu năng hệ thống.

5. Ngày 12 – Test tích hợp phát hiện lỗi phân quyền

Mô tả: Tài khoản “User” vẫn có thể chỉnh sửa task của người khác trong cùng nhóm.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – lỗi nghiêm trọng, team phải ưu tiên fix ngay, lùi một phần công việc sang Sprint sau.
Bài học: Kiểm thử phân quyền luôn phải làm sớm và xuyên suốt, không để đến cuối Sprint.

Bài 4:

Kỹ thuật Retrospective phù hợp nhất: Mad – Sad – Glad

Lý do chọn:

- Mad – Sad – Glad tập trung trực tiếp vào khai mở cảm xúc thật của team, rất phù hợp khi tinh thần đang xuống, stress cao và mọi người ngại chia sẻ trong Daily. Kỹ thuật này tạo không gian an toàn để từng thành viên nói ra điều khiến họ bực (Mad), buồn (Sad) và điều tích cực họ vẫn trân trọng (Glad). Qua đó, Scrum Master dễ nhận diện nguyên nhân gốc rễ của stress, xung đột tiềm ẩn và sự không thoải mái trong team. Đồng thời, phần “Glad” giúp kéo lại năng lượng tích cực để xây dựng lại tinh thần hợp tác.

- Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue, 4Ls hay Timeline thiên về hành động, quy trình và sự kiện, ít đào sâu cảm xúc – không phù hợp khi vấn đề chính là tinh thần team đang “âm”. Sailboat thiên về phân tích mục tiêu–cản gió–động lực nhưng không chạm sâu vào cảm xúc tiêu cực mà team đang mắc phải.

Bài 5:

1. Mục tiêu của buổi Sprint Review – Tính năng: Đăng nhập hệ thống

| Mục tiêu | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Xác nhận tính năng hoạt động đúng | Stakeholders kiểm tra xem luồng đăng nhập có đúng như yêu cầu ban đầu. |
| Thu thập phản hồi người dùng | Xem giao diện đăng nhập có dễ hiểu không, thông báo lỗi có rõ ràng không. |
| Kiểm tra mức độ hoàn thiện | Đảm bảo đã xử lý đủ các trường hợp: nhập sai, thiếu dữ liệu, tài khoản bị khóa. |
| Xác định cải tiến cần ưu tiên | Xem có cần thêm “ghi nhớ đăng nhập”, login bằng Google/SSO không. |
| Chuẩn bị cho deploy | Đảm bảo tính năng sẵn sàng đưa vào môi trường staging. |

2. Một phút mở đầu cuộc họp – trình bày dạng bảng hội thoại

| Vai trò | Phát biểu mở đầu (nguyên văn mô phỏng) |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | “Chào mọi người, trong Sprint này nhóm tập trung vào hoàn thiện tính năng Đăng nhập hệ thống, đây là một phần quan trọng để người dùng có thể truy cập vào toàn bộ ứng dụng. Mục tiêu là đảm bảo login ổn định, bảo mật và giao diện dễ dùng. Hôm nay chúng ta sẽ xem demo, kiểm tra tính đúng đắn và ghi nhận mọi phản hồi để cải tiến trong Sprint tới.” |
| Scrum Master (SM) | “Cảm ơn PO. Buổi Sprint Review của chúng ta dự kiến kéo dài khoảng 20 phút. Mọi người có thể đặt câu hỏi ngay sau phần demo. Xin nhắc rằng đây là buổi đánh giá sản phẩm, không phải đánh giá cá nhân, nên cứ thoải mái trao đổi để giúp sản phẩm tốt hơn.” |
| Developer Lead (Dev Lead) | “Trong phần demo hôm nay, tôi sẽ trình bày luồng đăng nhập chính: nhập email, mật khẩu, xử lý lỗi, và kiểm tra trường hợp đăng nhập thành công. Tôi cũng sẽ minh họa một vài tình huống sai để kiểm chứng notify lỗi. Bây giờ chúng ta bắt đầu phần demo.” |

3. Dev demo tính năng – trình bày dạng mô tả chi tiết

| Bước demo | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| 1. Mở giao diện Login | Dev mở trình duyệt và truy cập trang Login. Giao diện gồm hai ô nhập: email và mật khẩu, cùng nút “Đăng nhập”. |
| 2. Demo dữ liệu đúng | Dev nhập email mẫu: user@example.com và mật khẩu hợp lệ. Sau khi nhấn nút đăng nhập, hệ thống kiểm tra và chuyển người dùng đến dashboard. Thông báo “Đăng nhập thành công” xuất hiện ngắn gọn. |
| 3. Demo nhập sai định dạng email | Dev nhập email sai dạng, ví dụ: abc123. Hệ thống lập tức hiển thị lỗi: “Email không hợp lệ”. Đây là validate phía client. |
| 4. Demo sai mật khẩu | Dev nhập email đúng nhưng mật khẩu sai. Backend trả về lỗi “Mật khẩu không chính xác”, đồng thời hệ thống không cho phép vào dashboard. |
| 5. Demo bỏ trống trường | Dev nhấn nút đăng nhập khi chưa nhập gì. Hệ thống highlight các trường bắt buộc và hiển thị lỗi: “Vui lòng nhập email” và “Vui lòng nhập mật khẩu”. |
| 6. Demo tài khoản bị khóa | Dev sử dụng tài khoản đã bị khóa để demo. Hệ thống trả thông báo: “Tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên”. |
| 7. Xác minh tính năng bảo mật | Dev mở console để chứng minh rằng mật khẩu không bị log ra ngoài, API login dùng HTTPS, token JWT chỉ được trả khi hợp lệ. |
| 8. Kết thúc demo | Dev chuyển sang dashboard để cho thấy rằng sau login thành công, dữ liệu người dùng được load đúng, chứng minh toàn bộ luồng hoạt động trơn tru. |

Bài 6:

1. Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “Improve the Flow”

Kỹ thuật: Start – Stop – Continue
→ Vì Sprint có nhiều vấn đề liên quan kỷ luật, quy trình và dòng công việc, kỹ thuật này giúp team xác định rõ:

- Điều gì nên bắt đầu làm (Start) để giảm spillover & bug muộn

- Điều gì nên dừng làm (Stop) như việc trễ Daily

- Điều gì nên tiếp tục (Continue) vì team vẫn vui vẻ & hợp tác tốt

2. Agenda chi tiết (90 phút)

| Giai đoạn | Thời lượng | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi động & Check-in | 10 phút | Ice-breaker 2 phút, Scrum Master giới thiệu mục tiêu buổi Retro & nguyên tắc “không đổ lỗi” |
| 2. Thu thập ý kiến (Start – Stop – Continue) | 20 phút | Mỗi thành viên viết note lên bảng: điều nên Start, Stop, Continue |
| 3. Nhóm & phân tích vấn đề | 20 phút | Gom nhóm các ý giống nhau, tìm nguyên nhân gốc (root-cause) cho trễ Daily, bug muộn, spillover |
| 4. Thảo luận ưu tiên | 15 phút | Dùng Dot Voting – chọn 3 vấn đề quan trọng nhất cần xử lý ngay |
| 5. Xây dựng Action Items | 20 phút | Ghi rõ Ai – Làm gì – Deadline – Cách đo lường |
| 6. Kết thúc – Chốt cam kết | 5 phút | Scrum Master tóm tắt Action items và xác nhận cam kết của toàn team |

3. 5 Action Items cụ thể (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường)

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Thiết lập quy định “Daily đúng giờ” – ai đến trễ >2 phút phải cập nhật qua Slack, không chờ | Áp dụng từ Sprint sau | Tỷ lệ Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90% |
| Dev Lead | Kiểm tra tiến độ task mỗi 2 ngày và hỗ trợ gỡ vướng sớm để giảm spillover | Sprint kế tiếp | Số task spillover giảm từ 3 → ≤1 |
| QA Lead | Thiết lập quy trình báo bug sớm (trước Day 10), gửi báo cáo mỗi chiều | Sprint sau | Bug phát sinh ngày cuối giảm ≥ 50% |
| Tất cả Dev | Viết unit test ngắn cho mỗi task trước khi gửi QA | Bắt đầu ngay Sprint sau | Tỷ lệ bug lặp lại giảm rõ rệt (tracked trong Jira) |
| Cả Team | Mỗi Retro bắt buộc nêu ít nhất 1 ý kiến cải tiến | Tất cả các Sprint | Số ý kiến cải tiến tăng từ “rất ít” → ≥ 6 ý/Retro |

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–60 phút | Team đã quen Retro, muốn tập trung vào hành động cụ thể | Dễ hiểu, đi thẳng vào cải tiến; tạo action rõ ràng | Ít khơi gợi cảm xúc; không phù hợp với team đang căng thẳng | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team cần nhìn toàn cảnh Sprint, xác định cản trở – động lực – rủi ro | Hình ảnh trực quan, kích thích thảo luận; giỏi trong việc tìm root-cause | Mất thời gian chuẩn bị; dễ lan man nếu facilitation yếu | 3 |
| Mad Sad Glad | 45–60 phút | Team đang stress, cần giải tỏa cảm xúc và mở lòng | Giúp team nói thật, bộc lộ cảm xúc; tốt để phục hồi tinh thần | Không tạo nhiều action cụ thể nếu không dẫn dắt chặt | 4 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60 phút | Team muốn nhìn lại toàn diện: điều tốt, điều thiếu, điều muốn cải thiện | Giúp team đi sâu vào bài học; cân bằng giữa cảm xúc và hành động | Nhiều mục → team dễ bị quá tải nếu timebox kém | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–60 phút | Team muốn tinh chỉnh quy trình và thói quen làm việc | Rõ ràng, dễ sinh action item, tập trung vào cải tiến quy trình | Ít đào sâu cảm xúc; không phù hợp khi team mất tinh thần | 5 |

Bài 8:

A) 0–5 phút: Mở đầu – lấy lại không khí

Mục tiêu: Hạ nhiệt căng thẳng, tạo cảm giác an toàn.

- Bạn nói:

- “Mình biết hôm nay mọi người có chút bực bội. Trước tiên, hãy thở sâu và tập trung vào việc cải tiến quy trình, không phải chỉ trích ai cả.
Mục tiêu của Retrospective là học hỏi từ trải nghiệm, không phải đổ lỗi.”

- Hướng dẫn nhanh quy tắc an toàn:

  - Không chỉ trích cá nhân

  - Chia sẻ trải nghiệm, cảm xúc, dữ liệu

  - Lắng nghe nhau

- Nếu ai đang chơi điện thoại, nhắc nhẹ:

“Để buổi Retrospective hiệu quả, mình tạm gác điện thoại 5–10 phút nhé.”

B) 5–30 phút: Thu thập dữ liệu – kỹ thuật không đổ lỗi

Kỹ thuật gợi ý: Silent Writing + Glad/Mad/Sad

- Cách làm:

  - Mỗi người viết ra giấy/Sticky note 3 cột: Glad / Mad / Sad

    - Glad: Điều gì làm bạn vui, hài lòng

    - Mad: Điều gì làm bạn khó chịu/frustrated

    - Sad: Điều gì làm bạn buồn/lo lắng

  - Viết im lặng 5–10 phút, không ai bàn tán.

  - Dán lên bảng, đọc chung (không nhắm vào cá nhân).

- Lợi ích:

  - Giảm việc đổ lỗi trực tiếp

  - Mọi người tự bày tỏ cảm xúc

  - Bạn có thể gom các vấn đề tương tự để thảo luận nhóm

C) 30–60 phút: Thảo luận & tìm gốc vấn đề

- Gom các sticky note theo chủ đề chung:

  - Communication / Task handoff / Code quality / Prioritization

- Khi có ai bắt đầu đổ lỗi, dùng 3 câu “thần chú” để hạ nhiệt:

    - “Mình đang tập trung vào vấn đề, không phải ai gây ra.”

    - “Hãy nói cảm nhận của bạn, không phải kết án người khác.”

    - “Chúng ta cùng tìm giải pháp, không tìm thủ phạm.”

- Dẫn dắt nhóm thảo luận giải pháp, ví dụ:

  - Code review trước khi gửi cho tester

  - Deadline test sớm hơn, có buffer

  - PO ưu tiên rõ ràng và ghi nhận

C) 60–80 phút: Đề xuất và chọn Action Items

- Action Items (có thể đưa ra từ Retro này):

  - Thiết lập chuẩn commit/code review: tất cả code được review trước khi tester kiểm thử.

  - Thời gian buffer cho QA: Tester nhận code sớm hơn 1 ngày để tránh muộn.

  - Quy tắc PO giao yêu cầu: PO ghi rõ “high/medium/low priority” và tránh chen ngang trong Sprint Retro/Daily.

  - Quy tắc Retrospective: điện thoại tắt, nói ngắn gọn, không cá nhân hóa.

- Mỗi Action Item gán owner + deadline.

D) 80–90 phút: Kết thúc

- Tóm tắt lại những điểm cải tiến:

- “Chúng ta đã đồng ý 4 hành động cải tiến để giảm đổ lỗi, tăng chất lượng code, và giao tiếp rõ ràng hơn. Hãy thử áp dụng Sprint tới và kiểm chứng hiệu quả.”

- Cảm ơn tất cả thành viên tham gia, kết thúc buổi với tinh thần học hỏi, đồng đội.