Bài 1: Tạo công việc mới

- User Story:

  - Vai trò: Người dùng

  - Mục đích: Tạo công việc mới

  - Lợi ích: Theo dõi tiến độ công việc

- Story Points: 5 điểm Story ( mức độ khó trung bình )

- Lý do giải thích:

  - Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2: Ứng dụng thanh toán web bán hàng trực tuyến

- User Story:

  - Vai trò: Người dùng

  - Mục đích: Thanh toán đơn hàng

  - Lợi ích: Hoàn tất mua hàng để sử dụng

- Story Points: 13 điểm Story ( Mức độ khó khá cao )

- Lý do giải thích:

  - Việc thanh toán đơn hàng có thể khá phức tạp vì cần liên kết với các ngân hàng ví điện tử có sự bảo mật cao, sau đó phải cập nhật lại sản phẩm trong giỏ hàng. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức khá cao (13 điểm trong Fibonacci).

Bài 3: Ứng dụng mua hàng trực tuyến

- User Story:

  - Vai trò: Người dùng

  - Mục đích: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

  - Lợi ích: Để mua hàng trong một đơn duy nhất

- Điểm Story Points từng người

  - Thành viên 1: 3 điểm

  - Thành viên 2: 5 điểm

  - Thành viên 3: 5 điểm

  - Thành viên 4: 5 điểm

  - Thành viên 5: 3 điểm

- Điểm Story Points cuối cùng: 5 điểm Story (Mức độ khó trung bình)

- Giải thích sự khác biệt:

  - Việc thêm nhiều sản phẩm vào một đơn hàng không quá phức tạp nhưng cũng không dễ do cần gọi API để cập nhật số lượng và giá tiền tương ứng của số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, Vì vậy, mức độ khó có thể là trung bình (5 điểm trong fibonacci).

Bài 4: Tính năng đăng nhập ứng dụng ngân hàng

- User Story:

  - Vai trò: Người dùng

  - Mục đích: Tạo chức năng đăng nhập

  - Lợi ích: Để vào sử dụng được ứng dụng ngân hàng

- Điểm Story Points của từng thành viên:

  - Thành viên 1: 1 điểm

  - Thành viên 2: 3 điểm

  - Thành viên 3: 5 điểm

  - Thành viên 4: 2 điểm

  - Thành viên 5: 8 điểm

- Điểm Story Points cuối cùng:  8 điểm Story ( Mức độ khó khá )

- Giải thích sự khác biệt:

  - Tính năng đăng nhập cần làm giao diện dễ hiểu, dễ nhìn, phải đăng nhập đúng tài khoản và mật khẩu sau đó cần lưu token vào database để có thể lưu trạng thái đăng nhập. Vì vậy, mức độ khó có thể là khá khó ( 8 điểm trong fibonacci).

Bài 5: Ứng dụng quản lý công việc

1. Ước lượng Story Points cho Product Backlog

Sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

| Mã US | User Story | Điểm SP (ước lượng) | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Đăng nhập | 8 SP | Cần UI, xử lý form, API, token |
| US2 | Thêm mới công việc | 5 SP | CRUD đơn giản, form, validate |
| US3 | Tìm kiếm công việc | 13 SP | Nhiều logic, xử lý từ khóa, hiển thị |
| US4 | Phân loại công việc | 15 SP | Lọc theo nhiều trạng thái + cập nhật UI |

2. Planning Poker – Kết quả thảo luận

Nhóm gồm 4 thành viên → mỗi người đưa ra điểm sau:

| User Story | A | B | C | D | Điểm cuối cùng | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 SP | Độ phức tạp vừa, có API |
| US2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 SP | CRUD cơ bản |
| US3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 SP | Tìm kiếm nhiều điều kiện |
| US4 | 13 | 13 | 21 | 13 | 15 SP | Lọc phức tạp + UI |

→ Kết quả Planning Poker giúp nhóm thống nhất mức độ khó của từng User Story.

3. Xác định Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

Sprint Goal:
“Hoàn thành các chức năng cốt lõi: Đăng nhập, thêm mới công việc và tìm kiếm công việc.”

Lý do:

- US4 (15 SP) quá lớn cho 1 sprint -> để Sprint sau.

- Tập trung vào các tính năng người dùng cần ngay.

4. Sử dụng Velocity để chọn User Stories cho Sprint

Giả sử Velocity của Sprint trước = 20 SP.

→ Sprint này chỉ nên chọn < 20 SP để đảm bảo hoàn thành.

Tổng SP được chọn:

- US1: 8

- US2: 5

- US3: 13

Tổng = 26 SP -> quá tải -> loại bớt US3

Sprint Backlog cuối cùng:

- US1 (8 SP)

- US2 (5 SP)

Tổng Sprint = 13 SP -> phù hợp với Velocity 20 SP.

5. Chia User Story thành các task

US1 – Đăng nhập (8 SP)

| Task | Mô tả | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| UI | Tạo giao diện form login | 2h |
| Validate | Kiểm tra email, password | 2h |
| API Backend | Gửi request đăng nhập, xử lý token | 3h |
| Thông báo | Hiển thị thông báo lỗi/thành công | 1h |

US2 – Thêm mới công việc (5 SP)

| Task | Mô tả | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| UI | Giao diện form thêm task | 2h |
| Validate | Kiểm tra dữ liệu nhập | 2h |
| API | Tạo mới task lưu vào DB/localStorage | 3h |
| Thông báo | Thông báo tạo thành công | 1h |

Bài 6:

1. Xác định Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint: “Hoàn thành các chức năng cốt lõi cho quản lý công việc, bao gồm đăng nhập và thêm công việc mới.”

Lý do chọn mục tiêu này:

- Đây là hai chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của một ứng dụng quản lý công việc.

- Người dùng không thể sử dụng hệ thống nếu không có đăng nhập.

- “Thêm công việc mới” là chức năng cốt lõi để quản lý và theo dõi việc cần làm.

- Đúng tinh thần: mục tiêu rõ ràng – có giá trị – khả thi trong một Sprint.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

Dựa theo mục tiêu Sprint, chọn 2 User Stories phù hợp nhất:

US1: Đăng nhập hệ thống (Login)

Là người dùng, tôi muốn đăng nhập để truy cập vào công việc của mình.

Lý do chọn:

- Đây là bước bắt buộc để người dùng sử dụng ứng dụng.

- Liên quan trực tiếp đến mục tiêu Sprint (hoàn thành tính năng cốt lõi).

US2: Thêm mới công việc (Create Task)

Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để ghi lại những việc cần làm.

Lý do chọn:

- Đây là chức năng chính của ứng dụng quản lý công việc.

- Hoàn thành US này giúp người dùng bắt đầu thao tác trên hệ thống ngay sau khi đăng nhập.

- Kết hợp với US1, hệ thống trở nên sử dụng được từ Sprint đầu tiên.

3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

US1 – Đăng nhập hệ thống

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1: Thiết kế UI form đăng nhập | Gồm email, password, nút đăng nhập |
| T2: Xử lý validate dữ liệu | Kiểm tra email đúng định dạng, password không rỗng |
| T3: Kết nối API đăng nhập | Gửi request, nhận token, xử lý lỗi |
| T4: Lưu trạng thái đăng nhập | Lưu token vào localStorage/session |
| T5: Hiển thị thông báo | Thông báo lỗi hoặc đăng nhập thành công |

US2 – Thêm mới công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1: Thiết kế UI form tạo công việc | Tiêu đề, mô tả, ngày, độ ưu tiên |
| T2: Validate dữ liệu | Kiểm tra tiêu đề không rỗng, định dạng ngày |
| T3: Xử lý logic tạo task | Gửi dữ liệu lên backend hoặc lưu localStorage |
| T4: Cập nhật danh sách công việc | Render task vừa thêm |
| T5: Thông báo tạo thành công | Hiển thị thông báo cho người dùng |

4. Ước lượng bằng T-shirt Sizes (S–M–L)

📌 US1 – Đăng nhập hệ thống - Medium (M)

Lý do:

- Cần giao tiếp với API.

- Phải xử lý validate + token + trạng thái đăng nhập.

- Mức độ phức tạp trung bình.

S2 – Thêm mới công việc - Small (S)

Lý do:

- CRUD cơ bản, form đơn giản.

- Không yêu cầu xử lý bảo mật hay nhiều logic nâng cao.

- Phần UI + validate dễ thực hiện.

Bài 7:

1. Chia nhỏ User Story thành các Task

Task 1: Thiết kế giao diện đăng ký (UI Design)

- Tạo form gồm: Họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

- Bố cục rõ ràng, dễ nhìn, responsive.

Lý do:

- Đây là bước đầu tiên người dùng tương tác.

- Không có UI thì không thể tiến hành validate hoặc gửi API.

Task 2: Xử lý validate dữ liệu phía client

- Kiểm tra email đúng format

- Mật khẩu >= 6 ký tự

- Xác nhận mật khẩu trùng khớp

- Hiển thị lỗi trực quan cho người dùng

Lý do:

- Đảm bảo dữ liệu gửi lên server là hợp lệ.

- Giảm lỗi phía backend → tăng trải nghiệm.

Task 3: Gọi API đăng ký tài khoản

- Gửi dữ liệu (email, password, name) lên server

- Nhận phản hồi thành công/thất bại

- Xử lý lỗi từ server (email đã tồn tại)

Lý do:

- Là phần cốt lõi giúp người dùng tạo tài khoản thật trong hệ thống.

Task 4: Lưu thông tin người dùng sau khi đăng ký (User Storage)

- Lưu token trả về từ backend (localStorage / sessionStorage).

- Lưu trạng thái người dùng đã đăng nhập.

Lý do:

- Giúp người dùng tự động đăng nhập ngay sau khi đăng ký.

- Tạo cảm giác sử dụng liền mạch.

Task 5: Hiển thị thông báo và điều hướng (Feedback & Navigation)

- Thông báo đăng ký thành công hoặc thất bại

- Điều hướng sang trang đăng nhập hoặc trang chính

Lý do:

- Cần feedback rõ ràng để người dùng biết họ đã đăng ký thành công.

- Điều hướng giúp hoàn thiện flow người dùng.

2. Lý do lựa chọn các task trên

| Task | Vì sao cần task này? |
| --- | --- |
| UI Design | Người dùng cần giao diện để nhập thông tin |
| Validate | Ngăn dữ liệu sai gây lỗi backend |
| API Register | Chức năng chính tạo tài khoản |
| Lưu thông tin | Hoàn thiện trải nghiệm sau khi đăng ký |
| Thông báo + Điều hướng | Kết thúc flow sử dụng của người dùng |

3. Ước lượng các Task (T-shirt Size)

| Task | Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| UI Design | M (Medium) | Tạo layout mới, cần thời gian xử lý UI |
| Validate | S (Small) | Chỉ gồm vài rule đơn giản |
| API Register | M (Medium) | Có logic gửi request, xử lý lỗi |
| Lưu thông tin user | S (Small) | Dễ dàng, lưu token đơn giản |
| Thông báo + Điều hướng | S (Small) | Không phức tạp, chỉ cần gọi hàm và show UI |

Bài 8:

1) Tính Velocity của từng Sprint

Sprint 1

- Hoàn thành: US1 = 5 SP, US2 = 8 SP

- Tổng hoàn thành Sprint 1 = 5 + 8

  - 5 + 8 = 13 => Velocity Sprint 1 = 13 SP

Sprint 2

- Hoàn thành: US4 = 13 SP, US5 = 5 SP

- Tổng hoàn thành Sprint 2 = 13 + 5

  - 13 + 5 = 18 => Velocity Sprint 2 = 18 SP

2) Velocity trung bình của nhóm

- Tổng Velocity 2 Sprint = Velocity Sprint1 + Velocity Sprint2 = 13 + 18

  - 13 + 18 = 31

- Số Sprint = 2

- Velocity trung bình = 31 ÷ 2 = 15.5

→ Velocity trung bình = 15.5 SP (khoảng 15–16 SP).
3) Ước tính số lượng User Stories có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo

- Vì Velocity trung bình xấp xỉ 15.5 SP, Sprint tiếp theo nhóm tổng  khoảng 15 SP để an toàn.

4) Chọn User Stories phù hợp với Velocity trung bình

Sprint khoảng 15-16 SP:

US2: Đăng nhập = 3 SP

US3: Tạo công việc = 5 SP

US4: Chỉnh sửa công việc = 3 SP

US5: Đánh dấu hoàn thành = 2 SP

US6: Xóa công việc: 3 SP